### ? Parcours de ton aventure (du niveau 0 à la réalisation)

### ? Niveau 0 – Préparation mentale et observation
1. Prendre conscience du marché local
   ➤ Le covoiturage n’est pas ancré dans la culture.
   ➤ Présence d’alternatives : bus, taxi partagé, Grab, etc.
2. Réunir toutes les problématiques, idées, observations
   ➤ Créer un Miro / Google Doc avec :
   • Problèmes culturels
   • Freins psychologiques (sécurité, confiance)
   • Économiques (coût de la vie vs prix covoiturage)
   • Infrastructure (routes, distance, communication, etc.)

### ? Niveau 1 – Comprendre l’utilisateur et le marché
1. Créer et diffuser des sondages/polls ciblés
   ➤ Utiliser Google Forms / Typeform (partage sur Facebook, WhatsApp, Discord).
   ➤ Questions simples et claires pour tester l’intérêt, les freins, les habitudes.
2. Faire des interviews avec des Indonésiens
   ➤ En ligne ou en direct : amis, voisins, chauffeurs, etc.
   ➤ Noter les ressentis, les objections, les idées qu’ils proposent eux-mêmes.
3. Étude des concurrents
   ➤ Regarder pourquoi Nebengers n’a pas marché (UX, communication, app, etc.)
   ➤ Étudier Grab, Gojek, BlaBlaCar, et même les taxis partagés marocains !

### ✍️ Niveau 2 – Formalisation de ton projet
1. Rédiger ton concept (pitch simple)
   ➤ Qu’est-ce que ton app va résoudre ? Pour qui ? Pourquoi maintenant ?
2. Créer ton persona utilisateur
   ➤ Exemple : Jeune travailleur entre Jogja et Solo, pas de voiture, faible budget, etc.
3. Définir les premières fonctionnalités (MVP)
   ➤ Exemple :
   • Créer un trajet
   • Rejoindre un trajet
   • Paiement
   • Note/confiance/sécurité
4. Construire un plan visuel de l’app sur Miro ou Figma
   ➤ Flow utilisateur, wireframes simples, pages essentielles

### ⚒️ Niveau 3 – Prototype et feedback
1. Créer un prototype cliquable (Figma, Bravo Studio, Adalo, etc.)
   ➤ Pas besoin de savoir coder tout de suite
2. Le faire tester à 5-10 Indonésiens
   ➤ Demander ce qu’ils aiment / n’aiment pas
   ➤ Prendre en compte les retours sans ego

### ? Niveau 4 – Construction technique
1. Choisir une stack adaptée (React Native / Flutter / Ionic pour mobile)
   ➤ Toi : Backend NestJS ou Spring Boot
   ➤ Front : Choix à définir selon les compétences de l’équipe
2. Coder un MVP fonctionnel (mobile-first)
   ➤ Authentification, création de trajet, carte, paiement simple, etc.

### ? Niveau 5 – Lancement & Itérations
1. Lancer en beta très fermée dans 1 région / ville (ex: Jogja – Solo)
   ➤ Utiliser le bouche-à-oreille, les groupes FB, des flyers, etc.
2. Mesurer les usages et ajuster
   ➤ Suivre les retours, corriger les bugs, ajouter les features utiles

### ? Niveau 6 – Scalabilité & vision
1. Penser à long terme (freemium, abonnements, commission, sécurité renforcée)
   ➤ Trouver un business model humaniste mais viable
2. Rechercher des soutiens, incubateurs, investisseurs
   ➤ Une fois les premiers retours positifs obtenus
3. Créer une vraie communauté autour de la solution
   ➤ Pourquoi pas une page dédiée ? Un Discord ? Un compte TikTok ?