Voici une checklist structurée en ordre logique et progressif, pour t’aider à bien lancer ton projet d’application de covoiturage en Indonésie, étape par étape dans Miro (ou tout autre outil de product design). Elle est organisée en 5 grandes phases avec un focus clair sur ce que tu as déjà fait, ce qu’il reste à faire, et l’ordre optimal.
✅ PHASE 1 – IDENTITÉ & FONDATIONS DU PROJET
? 1. Nom & Branding (Provisoire mais solide)
Lister les noms potentiels (✔️ déjà fait)
Sondage ou feedback communautaire sur le nom (✔️ partiellement fait)
Choisir un nom provisoire fort (→ ex. Ko’Ride validé)
Créer un logo provisoire cohérent avec la cible locale
Déclinaison du branding (couleurs, ton, symbolique culturelle)
? 2. Vision & Objectifs
Vision Board produit (✔️ fait via Product Vision Canvas)
Team Canvas (✔️ déjà créé)
Définir valeurs, motivations, mission et rôles (✔️ déjà structuré)
Règles de validation (Definition of Done – ✔️ en place)
Document de vision résumé + tagline produit
? PHASE 2 – RECHERCHE UTILISATEUR & CONTEXTE LOCAL
? 3. Analyse du marché & comportements locaux
Synthèse : marché indonésien = pas de culture de covoiturage (✔️ fait)
Alternatives : opel, bus, ride-hailing, etc. (✔️ listées)
PDF regroupés : pdf covoiturage indonesie 1 & 2 (✔️ classé)
Synthèse freins culturels, psychologiques, économiques et d’infrastructure
Regrouper tous les freins + insights dans une section "Discovery" sur Miro
? 4. Sondages quantitatifs
Sondage A : non-utilisateurs (29 réponses)
Sondage B : utilisateurs (4 réponses)
Analyse et tableaux comparatifs faits (✔️ via graphique)
Résumé visuel (Insight → Impact → Action) dans Miro
? 5. Préparation interviews qualitatifs (prochaine étape MVP)
Définir grille de questions à poser
Identifier les profils à interviewer
Prévoir feedbacks post-MVP (tests utilisateurs)
? PHASE 3 – CONCURRENCE & INSPIRATIONS
? 6. Benchmark concurrentiel
Étude des échecs (Nebengers, Tebengan, Jalanan)
Étude des leaders ride-hailing (Grab, Gojek, Maxime, InDriver)
Étude de BlaBlaCar (structure communautaire, double notation, prix fixe)
Mettre en place un SWOT par plateforme dans Miro
Tableau comparatif UX / business model / sécurité / adoption
? PHASE 4 – DESIGN PRODUIT & STRATÉGIE TECHNIQUE
? 7. Personas & Empathy Maps
Créer 2 ou 3 personas clés :
Étudiant sans scooter
Femme hésitante à cause de la sécurité
Travailleurs jeunes urbains
Empathy Map ou fiches synthétiques
? 8. Scénarios utilisateurs / Storyboards
Swimlane + User Flow en partie présent (✔️ partiel dans Miro)
Compléter les parcours :
Passager sans transport → ouverture app → trajet
Conducteur → création d’un trajet → évaluation
Ajouter illustrations simples ou wireframes basse fidélité
? 9. MVP & backlog produit
MoSCoW board (✔️ déjà structuré)
Product backlog / Sprint planning (✔️ fait, plusieurs boards déjà créés)
Définir le MVP minimal (fonctionnalités essentielles)
Roadmap 2 semaines / 1 mois / 3 mois (V1 / V2 / scale)
? PHASE 5 – COMMUNICATION & TESTS UTILISATEURS
? 10. Pré-campagne & éducation
Créer une page de présentation ou landing page informative
Démystifier le mot "nebeng" ≠ Grab : storytelling, illustrations
Scénarios "expliquer à un parent / à un ami" → Miro ou Pitch Deck
? 11. Tests MVP terrain
Appel à testeurs : amis, famille, groupes Facebook
Feedback rapide via formulaire ou messagerie
Itération + priorisation des ajustements
? ? Annexes / Documents à intégrer dans Miro
✅ Branding & Naming complet avec évaluations
✅ Logo Ko’Ride
✅ PDF études comparées (pdf covoiturage indonésie 1 & 2)
✅ Graphiques des sondages (résumés A et B)
✅ Team Canvas, Vision, DoD, Rôles (déjà faits)
? SWOT concurrents + synthèses à ajouter
? Personae + Storyboards à construire
Souhaites-tu que je transforme ce plan en template Miro ou que je te livre une version PDF imprimable pour ton équipe ?